AI 에이전트 워크플로우

배포용 해설서 + 문서 템플릿 묶음

이 문서는 원문 전체 자막을 직접 전사한 자료가 아니라, 공개 검색 스니펫·2 차 구조화 자료·Claude Code 공식 문서를 교차 확인해 실무 배포용 문서 체계로 재구성한 버전이다.

| 문서 목적 | 팀/개인용 AI 작업 운영 표준의 빠른 도입과 공유 |
| --- | --- |
| 권장 사용자 | AI 도구를 업무에 정착시키려는 기획자, PM, 개발자, 운영 담당자 |
| 구성물 | 해설서, 표준 절차, 필수 문서 목록, 즉시 복제 가능한 템플릿 |
| 작성 원칙 | 기반 핵심 흐름은 유지하되, 배포와 재사용을 위 해 문서 체계를 보강함 |

- 결론

핵심은 “프롬프트를 잘 쓰는 법”보다, AI 가 흔들리지 않도록 운영 시스템을 먼저 설계하는 것이다. 배포용으로 정리하면 4 개 시스템과 8 개 핵심 문서가 가장 실무적이다.

한 줄 정리 계획 - 분업 - 검증 - 기억/재사용. 이 4 개를 문서로 고정해야 AI 결과물이 1 회성에서 운영 가능

한 체계로 바뀐다.

- 근거 범위와 한계

“처음엔 50 점짜리 AI 였는데, 4 가지 시스템으로 95 점까 지 끌어올렸다”는 설명이 노출된다. 또한 2 차 구조화 자료에는 여러 세션 분업, 계획 우선, 검증 기준 명시, 메 모리와 단축어, 설계서(SDD), 완료 알림, 스킬화가 핵심으로 정리되어 있다. 본 문서는 이 요소를 Claude Code 공식 문서와 대조해 배포용 표준 문서 체계로 재구성했다.

  - 직접 확인된 축: 4 가지 시스템이라는 설명, 계획 우선, 분업, 검증 루프, 메모리/단축어/스킬, 설계서(SDD), 완료 알림

  - 보강한 축: 문서 번호 체계, 작성 책임, 배포 형식, 승인 흐름, 체크리스트, 운영 리스크

  - 따라서 이 문서는 “영상 그대로의 자막집”이 아니라 “영상 내용을 실무 배포 문서로 재설계한 버전”이다.

- 영상 기반 4 시스템 프레임

| 구분 | 핵심 의미 | 대표 문서 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 1. 계획 | Explore - Plan - Implement 순으로 접근하고, 변경 전에 설계서(SDD)와 완료 기준을 먼저 고정 | 프로젝트 브리프, SDD, 완료 기준표 |
| 시스템 2. 분업 | 한 세션 몰빵 대신 역할별 세션 또는 서브에이전트로 분리하고, 사람이 최 종 합성 | 작업 분해표, 역할 보드, 인계 메모 |
| 시스템 3. 검증 | 무엇을 통과로 볼지 먼저 정하고, 실 패 시 재시도/자가수정 루프를 만든다 | 검증 체크리스트, 테스트/검수 기준, 훅/알림 정의 |
| 시스템 4. 기억·재사용 | 규칙·실수·선호를 CLAUDE.md, auto memory, slash command, skill 로 누적 | CLAUDE.md, 메모리 로그, 명령 어/스킬 레지스트리 |

- 배포용 표준 절차

- 업무 목표를 1 문장으로 확정한다.

- 입력 자료, 출력물, 금지사항을 프로젝트 브리프에 적는다.

- Plan Mode 또는 설계 세션에서 SDD 초안을 만든다.

- 구현, 검토, 테스트, 문서화 역할로 작업을 분해한다.

- 각 역할별 완료 조건과 인계 기준을 적는다.

- 검증 기준을 먼저 정의한다. 예: 테스트 통과, 포맷 준수, 누락 0 건.

- 필요하면 hooks 로 완료 알림, 포맷팅, 금지 명령 차단을 건다.

- 반복 지시는 slash command 또는 skill 로 템플릿화한다.

- 실패 사례와 수정 규칙은 CLAUDE.md 또는 메모리 로그에 누적한다.

- 최종 결과는 사람이 승인하고, 재사용 가능한 문서만 표준 저장소에 반영한다.

- 주 1 회 운영 회고로 문서/규칙을 갱신한다.

- 반드시 준비할 문서 8 종

| 번호 | 문서명 | 역할 | 갱신 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | 프로젝트 브리프 | 목표, 범위, 입력, 출력, 제 약 정의 | 프로젝트 시작 전 |
| DOC-02 | SDD(간이 설계서) | 작업 흐름, 의사결정, 변경 대상, 위험 요약 | 변경 전 필수 |
| DOC-03 | 작업 분해표 | 역할/세션별 태스크 분리와 인계 기준 | 병렬 작업 전 |
| DOC-04 | 검증 체크리스트 | 통과 기준, 실패 조건, 재시 도 규칙 | 실행 전 |
| DOC-05 | CLAUDE.md | 상시 규칙, 금지사항, 코 드/문서 스타일 | 상시 유지 |
| DOC-06 | 메모리 로그 | 자주 틀리는 점, 교정 이력, 예외 규칙 | 반복 갱신 |
| DOC-07 | 명령어/스킬 레지스트리 | slash command, skill, 호 출 조건 관리 | 반복 작업 정착 시 |
| DOC-08 | 운영 회고 리포트 | 성과, 비용, 실패 패턴, 다음 규칙 | 주간 또는 스프린트 종료 시 |

- 문서별 작성 가이드

DOC-01 프로젝트 브리프

한 문장 목표 / 사용자 / 입력자료 / 출력물 / 제외 범위 / 보안·법무 유의사항을 한 페이지 안에 담는다.

DOC-02 SDD

바로 실행하지 말고 먼저 구조를 잡는 문서다. 변경 대상, 예상 영향, 테스트 관점, 롤백 포인트를 포함한다.

DOC-03 작업 분해표

구현·리뷰·테스트·문서화처럼 역할별로 분리하되, 각 작업의 완료 조건을 한 줄로 고정한다.

DOC-04 검증 체크리스트

무엇이 통과인지 먼저 적는다. 체크리스트가 없으면 AI 는 “그럴듯함”으로 수렴한다.

DOC-05 CLAUDE.md

상시 적용되는 규칙만 남긴다. 장황한 배경설명보다 짧고 구체적인 금지/권장 규칙이 낫다.

DOC-06 메모리 로그

실수 → 교정 → 재발방지 규칙의 형태로 남긴다. 단순 일기보다 재사용 가능한 규칙이어야 한다.

DOC-07 명령어/스킬 레지스트리

반복되는 요청을 slash command 또는 skill 로 표준화하고, 언제 쓰는지와 입력·출력 예시를 남긴다.

DOC-08 운영 회고 리포트

비용, 리드타임, 1 회 통과율, 재작업 원인을 기록해 다음 주 규칙에 반영한다.

- 배포용 템플릿

7-1. 프로젝트 브리프 템플릿

[프로젝트명]

- 목표:

- 대상 사용자/독자:

- 입력 자료:

- 원하는 출력물:

- 제외 범위:

- 품질 기준:

- 보안/법무/브랜드 유의사항:

- 승인자:

7-2. SDD(간이 설계서) 템플릿

[문서 목적]

- 해결하려는 문제

- 현재 상태와 제약

- 변경 대상(파일/페이지/모듈/문서)

- 실행 흐름

- 실패 가능 지점

- 테스트/검수 기준

- 롤백 또는 수정 계획

7-3. 작업 분해표 템플릿

| 역할 | 담당 세션/에이전트 | 입력 | 출력 | 완료 조건 |

| 구현 | | | | |

| 리뷰 | | | | |

| 테스트 | | | | |

| 문서화 | | | | |

7-4. 검증 체크리스트 템플릿

[검증 항목]

- 기능: 필수 요구사항 누락 없음

- 포맷: 지정 형식/문체 준수

- 오류: 금지 문구/깨진 링크/실패 로그 없음

- 성능·비용: 허용 범위 이내

- 승인: 담당자 검토 완료

7-5. CLAUDE.md 템플릿

# Project Rules

- Always read brief and SDD before editing.

- Never change production config without approval.

- Prefer minimal changes and explicit summaries.

- When uncertain, ask or stop at planning stage.

- Output must follow team naming/style conventions.

7-6. 메모리 로그 템플릿

| 날짜 | 상황 | 발생한 실수 | 수정 조치 | 다음부터의 규칙 |

| | | | | |

7-7. 명령어/스킬 레지스트리 템플릿

| 이름 | 목적 | 입력 | 출력 | 호출 조건 | 비고 |

| /review | 리뷰 요청 표준화 | PR 또는 문서 | 리뷰 리포트 | 초안 완료 후 | |

| /ship | 배포 전 점검 | 변경분 | 배포 체크 결과 | 외부 배포 전 | |

7-8. 운영 회고 리포트 템플릿

[기간]

- 총 실행 수:

- 1 회 통과율:

- 재작업 비율:

- 가장 많이 발생한 실패 유형:

- 다음 주 반영 규칙:

- 제거할 규칙/명령어:

- 운영 리스크와 완화책

| 리스크 | 증상 | 완화책 |
| --- | --- | --- |
| 한 세션 과부하 | 맥락 혼선, 결과 일관성 저하 | 역할 분업과 완료 조건 분리 |
| 설계 없이 바로 실행 | 잘못된 문제 해결, 재작업 증가 | Plan Mode 와 SDD 선행 |
| 검증 기준 부재 | 그럴듯하지만 틀린 결과 누적 | 체크리스트·테스트 기준 사전 명시 |

| 규칙 과잉 | 문서만 늘고 실제 사용성 저하 | 상시 규칙과 작업별 규칙 분리 |
| --- | --- | --- |
| 자동 생성 문서 맹신 | 현장 맥락 미반영 | 초안으로만 쓰고 사람 검토 후 채택 |

- 하루 도입 로드맵

  - 오전: 프로젝트 브리프와 SDD 초안을 만든다.

  - 점심 전: 작업 분해표와 검증 체크리스트를 만든다.

  - 오후 초반: CLAUDE.md 초안과 slash command 1~2 개를 만든다.

  - 오후 후반: 실제 작업 1 건을 실행하고, 메모리 로그와 회고 리포트에 남긴다.

  - 퇴근 전: 남길 규칙, 버릴 규칙, 자동화할 규칙을 3 개씩 정리한다.

- 출처

[출처 1] YouTube 검색 스니펫: “개발자가 AI 길들이는 데 6 개월 걸린 이유 (시행착오 전부 공개)” - 4 가지 시스템으로 95 점까지 끌어올렸다는 설명 확인

[출처 2] 일하는 ai, “클로드코드 만든 사람이 공개한 실전 운영 7 원칙” - 영상 내용을 구조화한 2 차 자료

[출처 3] Anthropic Claude Code Best Practices - Explore first, then plan, then code

[출처 4] Anthropic Claude Code Agent Teams / Subagents / Hooks / Memory / Skills / CLI Reference

배포 시 권장 문구 이 문서는 특정 영상의 메시지를 실무형 운영 문서로 재구성한 버전이며, 실제 도입 시

에는 각 조직의 보안·권한·품질 기준에 맞춰 수정해야 한다.